Timeline & Task List

0–3 tháng: Chuẩn bị nền tảng

- [ ] Soạn Executive Summary (đã hoàn thành) và Whitepaper chi tiết.

- [ ] Thiết lập đội ngũ cốt lõi (AI engineers, DevOps, nhà khoa học dữ liệu, chuyên gia đạo đức).

- [ ] Liên hệ nhà mạng/quốc gia để xin quyền tích hợp Cell Broadcast.

- [ ] Chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật: Kubernetes cluster, Kafka, Redis, CI/CD pipeline.

3–6 tháng: MVP (Minimum Viable Product)

- [ ] Xây dựng data collectors từ NASA/ESA/NOAA.

- [ ] Thiết lập Kafka topics cho dữ liệu thiên văn, địa chất, IoT.

- [ ] Tạo Redis cache cho chỉ số nóng (Kp index, hazard scores).

- [ ] Viết alert rules cơ bản (ví dụ: CME class ≥ M, Kp ≥ 7).

- [ ] Phát triển dashboard vận hành để quan sát dữ liệu và cảnh báo giả lập.

6–12 tháng: AI Scientist Agents

- [ ] Triển khai Einstein AI: mô phỏng quỹ đạo thiên thạch.

- [ ] Triển khai Tesla AI: giải pháp năng lượng, bảo vệ hạ tầng.

- [ ] Triển khai Hawking AI: mô hình vũ trụ, bão mặt trời.

- [ ] Thêm Geologist AI: động đất, núi lửa, khai thác tài nguyên.

- [ ] Thêm Ethics AI: phân tích tác động xã hội, nâng cao giá trị đạo đức.

- [ ] Thiết lập peer review giữa các AI để phản biện chéo.

12–18 tháng: Ecosystem mở rộng

- [ ] Tích hợp News Layer: tổng hợp tin tức khoa học, thiên tai.

- [ ] Xây dựng Social Hub: thảo luận, phản hồi, gamification.

- [ ] Phát triển E-Commerce Layer: marketplace cho sản phẩm khoa học, sinh tồn.

- [ ] Tích hợp mobile app/web portal: cảnh báo, tin tức, thảo luận, mua sắm.

18–24 tháng: Cell Broadcast & Pilot

- [ ] Xây dựng Alert Publisher tương thích CBC.

- [ ] Thử nghiệm cảnh báo qua Cell Broadcast ở phạm vi nhỏ.

- [ ] Tích hợp Human-in-the-loop cho cảnh báo nghiêm trọng.

- [ ] Triển khai ứng dụng di động hiển thị cảnh báo + thông điệp đạo đức.

24–36 tháng: Hợp tác & Mở rộng

- [ ] Chuẩn bị hồ sơ gửi Musk Foundation/xAI/SpaceX/Starlink.

- [ ] Gửi đề xuất chính thức và demo MVP.

- [ ] Pilot hợp tác với SpaceX/xAI (mô phỏng thiên thạch, bão mặt trời).

- [ ] Mở rộng toàn cầu với Starlink, đa ngôn ngữ, tích hợp quốc tế.

- [ ] Thiết lập governance & audit để đảm bảo minh bạch và đạo đức.

36 tháng trở đi: Đánh giá & cải tiến

- [ ] Đo lường KPI: độ trễ cảnh báo, độ chính xác, mức độ tiếp nhận người dùng.

- [ ] Thu thập phản hồi từ cộng đồng qua Social Hub.

- [ ] Cải tiến AI Agents, mở rộng sang lĩnh vực mới (y tế, khí hậu).

- [ ] Báo cáo định kỳ cho đối tác và cộng đồng.

Timeline & Task List cho Education Module

Tháng 1–2: Khởi động & Thiết kế

- [ ] Xác định mục tiêu giáo dục: phổ biến kiến thức khoa học, nâng cao đạo đức, khuyến khích hợp tác.

- [ ] Thiết kế AI Teacher Agents (Einstein, Tesla, Hawking, Geologist, Ethics) với vai trò giảng viên ảo.

- [ ] Xây dựng Learning Hub: kho học liệu số (bài viết, infographic, video ngắn).

- [ ] Định nghĩa lộ trình học tập cơ bản (ví dụ: “Hiểu về bão mặt trời trong 5 bài học”).

Tháng 3–4: Nội dung & Tương tác

- [ ] Tích hợp quiz tự động sau mỗi cảnh báo hoặc bài học.

- [ ] Phát triển micro-lessons: bài giảng ngắn 3–5 phút, dễ hiểu.

- [ ] Thêm gamification: huy hiệu, điểm thưởng khi hoàn thành bài học.

- [ ] Tích hợp push notification giáo dục: “Fact of the Day” về khoa học và đạo đức.

Tháng 5: Ứng dụng di động & Social Hub

- [ ] Thêm tab Education trong mobile app/web portal.

- [ ] Cho phép học offline: lưu bài học cơ bản để truy cập không cần internet.

- [ ] Tích hợp Social Hub cho thảo luận kiến thức, phản hồi bài học.

- [ ] AI Moderator khuyến khích thảo luận khoa học và đạo đức.

Tháng 6: Demo & Đánh giá

- [ ] Demo toàn bộ Education Module: AI Teacher Agents → bài học → quiz → thảo luận → gamification.

- [ ] Thu thập phản hồi từ người dùng (học sinh, sinh viên, cộng đồng khoa học).

- [ ] Đo lường KPI: số lượng người tham gia học, tỷ lệ hoàn thành bài học, mức độ tương tác.

- [ ] Chuẩn bị báo cáo cho đối tác (Musk Foundation/xAI) về tác động giáo dục.

🌟 Kết quả sau 6 tháng

- Có Learning Hub hoạt động với nội dung khoa học, đạo đức, địa chất.

- Có AI Teacher Agents giảng dạy trực tiếp cho người dùng.

- Có quiz, gamification, push notification giáo dục.

- Có Social Hub cho thảo luận và học tập cộng đồng.

- Có ứng dụng di động/web portal với tab Education thân thiện.