Đây là Task List chi tiết cho MVP bão mặt trời (3 tháng đầu), chia theo từng tuần để bạn dễ triển khai ngay:

📅 Tháng 1 (Tuần 1–4) – Khởi động & Hạ tầng

- Tuần 1

  - Thiết lập Kubernetes cluster (dev/staging).

  - Cài đặt Kafka + Redis.

  - Khởi tạo GitHub Actions cho CI/CD.

- Tuần 2

  - Viết Spring Boot collector service lấy dữ liệu NOAA (Kp index).

  - Tạo Kafka topic raw.spaceweather.kp.

  - Lưu dữ liệu Kp vào Redis cache.

- Tuần 3

  - Viết collector cho CME (Coronal Mass Ejection).

  - Tạo Kafka topic raw.spaceweather.cme.

  - Lưu CME class vào Redis cache.

- Tuần 4

- Xây dựng dashboard cơ bản (React/Angular).

- Hiển thị dữ liệu Kp index và CME theo thời gian.

📅 Tháng 2 (Tuần 5–8) – Alert Engine

- Tuần 5

  - Viết Alert Engine service (Spring Boot).

  - Đọc dữ liệu từ Kafka + Redis.

- Tuần 6

  - Định nghĩa alert rules:

  - CME class ≥ M → cảnh báo.

  - Kp index ≥ 7 → cảnh báo.

  - CME + Kp cùng vượt ngưỡng → cảnh báo nghiêm trọng.

- Tuần 7

  - Xuất cảnh báo JSON vào Kafka topic alerts.candidates.

  - Hiển thị cảnh báo trên dashboard.

- Tuần 8

- Tích hợp thông điệp đạo đức vào cảnh báo (ví dụ: “Đây là thử thách chung của nhân loại, hãy cùng nhau bảo vệ Trái Đất.”).

📅 Tháng 3 (Tuần 9–12) – Prototype & Demo

- Tuần 9

  - Phát triển prototype mobile app (Android/iOS).

  - Hiển thị cảnh báo giả lập (push notification).

- Tuần 10

  - Thêm bản đồ offline hiển thị vùng ảnh hưởng.

- Tuần 11

  - Tích hợp lịch sử cảnh báo trong app.

- Tuần 12

- Demo toàn bộ pipeline: ingest dữ liệu → alert engine → dashboard → mobile app.

🎯 Kết quả sau 3 tháng

- Có pipeline ingest dữ liệu bão mặt trời (NOAA/NASA).

- Có Alert Engine hoạt động với rules cơ bản.

- Có dashboard hiển thị dữ liệu và cảnh báo.

- Có prototype app nhận cảnh báo giả lập + thông điệp đạo đức.

- Sẵn sàng mở rộng sang AI Scientist Agents (Einstein, Tesla, Hawking).